光储充项目
专利方向处置报告

从材料输入、数据探索、专利定义、形式化实验到最终 No-Go 的完整证据链

最终处置：D1 + D2 + D3 主专利线 Project No-Go

报告日期：2026-08-13
项目仓库：Yukeaaa/light_storage_ev-v2
审计终点：formal evidence commit b84f89c7dda8f170e5d4e696d1601fdf7eaaa4f4

内部工程与专利策略处置文件 · 非法律意见

# 文档控制与使用边界

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告目的 | 完整记录约两周内从输入材料到最终 P2.1A Formal FAIL 的全过程，并对当前专利方向作关闭/保留/后续处置。 |
| 最终主线结论 | D1（信息类别→边界模式）+ D2（边界→EMS预算修正允许区间）+ D3（实测响应→权限恢复）组合：NO-GO。 |
| 正式失败原因 | P2.1A 六条件 Gate 中 c6 失败：Δ(B2) 95%CI 下界 = -0.003236 ≤ 0；5/6 PASS 仍按冻结协议判 FAIL。 |
| 不可执行事项 | 不得重跑 P2.1A；不得 post-hoc 调 Q95/0.95/3-cycle/W=10 等参数救场；不得进入 P2.1B；P3 不启动。 |
| 可保留事项 | P2 的机制可实现性证据；D2 controller mechanism；D1/D2 作为 residual legal search 问题；代码/数据/治理资产。 |
| 法律边界 | 本报告是工程、证据与专利策略内部处置意见，不替代专利代理师/律师的完整检索、新颖性/创造性/FTO 法律意见。 |

一句话结论

这两周最终没有得到可继续投入的主专利线。项目真正被杀死的不是“充电响应没有规律”，而是最终 surviving invention core 中最关键的 D3——Q95 protective-bound recovery——在预冻结的最强 rolling baseline（B2b rolling max）面前，未能证明严格正的增量辨识力。按照事先冻结的止损规则，当前主线必须停止。

# 目录（章节）

1. 执行摘要与最终处置

2. 项目起点：为什么启动这轮专利探索

3. 输入材料、数据资产与先天证据边界

4. 方法论：本轮为什么采用“先证伪、再加码”治理

5. 两周完整时间线与每一次方向收敛

6. 候选发明从宽到窄的演化：最终 D1/D2/D3 是怎样形成的

7. 关键实验与证据链：R1 → P1 → Gate2 → P2 → P2.1A

8. P2.1A Formal FAIL 的技术解释

9. 为什么 5/6 PASS 仍必须 Project No-Go

10. 专利方向处置矩阵：关闭、保留、禁止与 residual question

11. 两周投入的价值与代价：哪些做对了，哪些可以更早止损

12. 可复用资产清单

13. 后续唯一建议路径与重启条件

14. 最终项目关闭结论

附录 A. 关键 Commit / Protocol / Sentinel 审计索引

附录 B. P2.1A 六条件 Gate 与正式数值

附录 C. 原 Claim 1 十步动作链及处置状态

附录 D. 术语与证据等级

# 1. 执行摘要与最终处置

本项目从 2026 年 7 月底开始，目标不是“做一个充电算法”，而是利用 ACN 真实充电数据、已有标准资料和可实现的控制链，找到一个既有技术依据、又能经工程实验支撑、同时有望绕开拥挤先验技术的光储充专利方向。项目初期曾出现多个积极信号：响应差事件强、站内调整机会存在、current-only 场景普遍、P2 中 D1/D2/D3 机械动作链可运行且在大量自然会话中出现。然而，随着检验逐步从“现象存在”升级到“机制有区别”“区别能否抗最强简单解释”，可主张空间不断收窄。

最终保留下来的主线是：D1 信息类别驱动边界生成模式选择；D2 将车辆边界转换成 EMS 对该车辆预算修正的允许区间，而不是直接输出桩口功率；D3 在保护状态下依据车辆后续实测响应触碰保护边界的持续性，单向恢复更高预算修正权限。P2 已经证明该动作链“可以实现且确实改变控制动作”，但 P2.1A 的任务是进一步杀掉一个核心风险：D3 是否只是 rolling/history heuristic 的复杂重述。

P2.1A 最终 formal outcome 为 FAIL。六条预冻结 Gate 中 c1-c5 全部通过，c6 失败：B0（D3 original）gain=0.907692，最强 rolling baseline B2b gain=0.904635，点差 Δ(B2)=+0.003057，但 95% session-cluster bootstrap CI=[-0.003236, +0.009249]，下界未严格大于 0。按照冻结协议，任何一条失败即 D3 No-Go。

最终处置

当前 D1+D2+D3 主专利线停止；P2.1B 不运行；P3 不启动；不允许在已暴露的 14,227 个 eligible segments 上重新调参寻找“能过”的 D3。D1+D2 只保留为一次低成本、代理师主导的 residual element-mapping 问题，不再作为工程实验主线继续投入。

| 层级 | 最终状态 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 现象层 | 保留 | 车辆实际执行与 EMS/额定可执行假设之间存在显著差异；current-only 场景广泛存在。 |
| D1 | 保留但不单独主张 | 信息类别→边界生成方式具备实现证据，但单模块 prior art 拥挤。 |
| D2 | 保留为 C 级机制证据 | EV boundary→budget-correction allowed interval 的 controller mechanism 在 P2 中成立；未证明独立技术效果。 |
| D3 | NO-GO | 机制与预测信号存在，但未证明相对最强 rolling baseline 有严格正增量辨识力。 |
| D1+D2+D3 | PROJECT NO-GO | 组合的关键差异化责任主要落在 D3；D3 未通过预冻结 falsification。 |
| P2.1B | CANCELLED / NOT ENTERED | 协议规定 A FAIL 不进入 B。 |
| P3 | CLOSE / HOLD | 无继续投入依据。 |

# 2. 项目起点：为什么启动这轮专利探索

本轮项目的直接背景，是此前已有项目出现“投入巨大、最终 No-Go”的经历。因此从一开始，项目目标就不只是找一个看起来合理的方案，而是建立明确的早期 kill gate：只要发现技术效果、差异性或证据边界不够，就尽早停止，避免在专利撰写、仿真、工程化乃至硬件验证阶段继续堆沉没成本。

项目的业务/技术母题来自光储充场景中的一个真实控制矛盾：EMS 可以在账面上给 EV 分配某个功率预算，但车辆实际吸收能力受车辆状态、pilot/BMS 信息可得性、充电曲线、限流和内部控制影响，未必能执行该预算。如果 EMS 长期把“分配值”当成“可执行值”，站级平衡会建立在未经车辆响应支持的假设之上；如果始终采用很保守的限制，又可能长期压缩可用调度空间。

初始阶段并没有预设最终 D1/D2/D3。最早探索包括：响应差识别、可执行区间、站级有界修正、重分配机会、历史响应、pilot-actual 关系、current-only fallback、波动/方差状态等多个方向。后续每个阶段都通过数据、先验技术或独立验证把其中一部分淘汰，直到只剩下最终三点组合。

# 3. 输入材料、数据资产与先天证据边界

## 3.1 起始输入材料

ACN Data / ACN Portal 体系及 ACN-Data-Static 数据。项目已提前下载 2GB+ 静态数据，用于避免在线接口不完整和重复下载风险。

Caltech 与 JPL 站点充电会话/时序数据。后续形成 measured-pilot、current-only、history-insufficient 等不同信息条件。

acn_project 的整理结果与 README，用于理解数据组织、字段、站点和可执行处理流程。

GB/T 27930-2023 等充电通信/信息交互标准资料，用于技术语义和可获得信息类别的背景认知。

Yukeaaa/light_storage_ev-v2 仓库，作为本轮所有 preregistration、实现、测试、结果、sentinel、manifest 和证据记录的唯一工程载体。

内部 prior-art 检索与元素对照材料，包括 ACN、ChargePoint、Siemens、Porsche 等与 charging constraint / dynamic load management / feasibility relaxation 相近的技术。

## 3.2 数据提供了什么

ACN 数据非常适合回答“车辆实际充电响应如何随时间变化”“pilot 与 actual 在可用时如何对应”“只有 current/actual 历史时能否形成保护性判断”等问题。P2 的 jpl_test_current_only 共有 2,215 sessions、899,889 cycles，其中 M3 current-only 888,794 cycles，说明 current-only 不是边缘场景，而是主数据现实。

Caltech measured-pilot 严格匹配子集可用于验证 pilot+actual 分支；JPL 则为 current-only / history-based 保护模式提供了大规模自然样本。两类站点的差异反而帮助项目形成“信息类别→不同边界方式”的 D1。

## 3.3 数据从一开始就缺少什么

本项目最重要的证据上限，是 ACN 数据并不直接提供我们真正想证明的几个“真值”：车辆内部真实可行能力 C_true、完整 BMS/SOC/remaining demand、以及对应时刻 EMS 真实 requested_delta / upward correction。也就是说，真实数据能证明车辆“现在做了多少”，但不能直接证明“如果 EMS 此刻多给 1.5 kW 或 3 kW，它到底能不能执行”。

这直接决定了后续证据架构：P2 的 EMS request 只能采用外生 controller-conformance probe，P2 因而只能证明动作链机制可实现，不能证明闭环技术效果；P2.1A 只能用未来实际功率持续性作为 D3 的物理代理来做 falsification；真正的“权限提升后控制是否有效”只能放到 P2.1B 的独立 closed-loop SIL 中。

先天证据边界

如果一开始要求“仅凭 ACN 真实数据直接证明提高 EMS 正向修正权限后车辆可执行、站级收益更好”，这个问题本身就是不可直接识别的。后续所有严谨设计，本质上都在避免把这个不可识别的问题伪装成已验证事实。

# 4. 方法论：本轮为什么采用“先证伪、再加码”治理

鉴于上一项目出现大投入后 No-Go，本轮采用了比一般探索项目更严格的证据治理：preregistration 冻结、代码 SHA 锁定、sentinel one-shot、Step-0 与 outcome 物理隔离、formal exposure 只允许一次、协议参数禁止结果后调整、CI/Gate 条件在看 outcome 之前全部机械冻结。

这种治理的代价是开发与审查周期明显变长；它的收益是最终 FAIL 可以被信任。当前结论不是“某次脚本跑出来不好看”，而是已经排除了阈值漂移、baseline 选择、bootstrap universe、B3 rerandomization、报告后门、sentinel resurrect 等大量会让结果失真的自由度。

| 治理机制 | 目的 | 本项目具体做法 |
| --- | --- | --- |
| Protocol freeze | 防止看结果后改问题 | P2.1 v1.3 最终 freeze，权威 blob 7f09148...；freeze 后禁止修改。 |
| Implementation lock | 防止科学代码漂移 | implementation SHA 锁为 ddfb655...，重复 lock 被禁止。 |
| Sentinel one-shot | 防止不满意就重跑 | UNCONSUMED→RUNNING→CONSUMED；formal FAIL 后永久不可重跑。 |
| Step-0 isolation | 数据充分性不能偷看 outcome | Step-0 仅看 eligible 与 B0-B4 trigger-session counts，不导入 outcome/bootstrap/gate。 |
| Artifact SHA | 保证 formal 用的就是 Step-0 数据 | boundary_frame / eligible / b3_map / trigger_counts 全部 SHA256 固化。 |
| Adversarial baseline | 避免“只打赢弱对手” | 除 persistence/random/null 外，加入 B2a rolling median 与 B2b rolling max，且 B2 为 max functional。 |

# 5. 两周完整时间线与每一次方向收敛

下面的时间线不是单纯列 commit，而是说明每个节点“当时相信什么、被什么证据推翻、因此删掉了什么”。这也是本项目从宽方向逐步收窄至最终 No-Go 的核心。

| 日期 | 阶段 | 关键事实 | 方向影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-28 起 | 材料与数据认知 | 整理 ACN 数据、acn_project、标准资料；确认本地已有 2GB+ ACN-Data-Static。 | 建立数据能力边界与专利探索目标；强调早止损。 |
| 08-06 | K1 / E1-Lite / E3-Lite | Caltech E1 响应差事件率约 45.9%，JPL 约 48.9%；最强基线 A4 下重分配机会约 17.7%，两池日修正能量中位数约 3%+。 | 初步 Go，但把“主动重分配”降为价值链；主轴转向 response-gap / executable-bound / bounded correction。 |
| 08-07~10 | E0-Full / A5 / R1 | 扩展字段覆盖、信息条件和特征审计；recent_var 是唯一 train/val/test 方向一致的 hypothesis 特征；但 broad active / redistribution 证据逐步变窄。 | 形成“保护型、窄化”而非宽泛性能 claim。 |
| 08-11 | P1 Formal | recent_var / variance 三态核心在外部/冻结验证中未复现到要求。 | P1 NO-GO；recent_var 从主权利要求核心移除，禁止救援调参。 |
| 08-11 | Patent Gate 2 | 两轮 prior-art 深挖：单模块 A/B/C/D 均高拥挤；ACN 族是最大残余风险。 | NARROW CONDITIONAL GO；收敛到 D1+D2+D3 组合。 |
| 08-11 | P2 Formal | D1 查表、D2 allowed interval + clip、D3 protective→normal 机制均实现；JPL natural complete recovery 1,060 sessions；n_diff_prot_normal=72,067。 | SUCCESS / NARROW GO，但明确只是 mechanism realizability，不是 performance evidence。 |
| 08-12 | Claim Surgery / 技术交底 | 独权改写为 10 步设备动作链；删除站级收益、真实 EMS request 等未验证表述。 | 最终发明核明确为 D1→D2→D3。 |
| 08-12 | P2.1 protocol v1.0→v1.3 | 连续修复 risk set、baseline、Y 语义、bootstrap、B2 functional、SIL 闭环、C_true、paired estimator 等。 | 把 P2.1A 定义成“专门杀 D3”的攻击性 falsification。 |
| 08-12 夜 | P2.1A implementation reviews | 先后修复 6+ blocker、lock deadlock、dependency manifest、re-lock 漏洞、formal diagnostics 3 个报告 bug。 | implementation freeze approved，随后 lock/Step-0。 |
| 08-13 00:14 | Step-0 | eligible=14,227；B0-B4 trigger sessions 全远超 30。 | DATA SUFFICIENT；允许 one-shot formal。 |
| 08-13 00:33~00:34 | P2.1A Formal | 5/6 Gate PASS；c6 Δ(B2) CI=[-0.003236,+0.009249] FAIL。 | D3 NO-GO；P2.1B 不运行；当前 D1+D2+D3 主线 Project No-Go。 |

# 6. 候选发明从宽到窄的演化：最终 D1/D2/D3 是怎样形成的

## 6.1 最早的宽方向为什么没有保留下来

早期最自然的故事是：识别车辆“分配功率与实际功率”的差值，然后把未执行的功率重新分配给储能、光伏消纳或其他车辆。这条价值链容易理解，也容易体现商业价值，但它在 prior art 和证据上都不安全：动态负载管理、功率重分配、站级 EMS 优化本身高度拥挤；同时 ACN 数据没有真实站级 counterfactual，无法证明“重新分配后系统更好”。因此这条宽主线被主动砍掉。

## 6.2 recent_var / 三态状态为什么被砍掉

A5 曾显示 recent_var 是唯一跨 train/validation/test 方向一致的 hypothesis 变量，这使它一度成为“响应证据支持状态”的候选锚点。但 P1 formal 的任务就是验证它能否成为独立站点可复现的状态判定依据。结果未达到冻结要求，因此 recent_var 被从核心移除，只能作为描述性/辅助特征保留。这一步非常重要：否则后续 claim 会建立在一个看起来有相关性、但没有独立复现的状态分类器上。

## 6.3 为什么最终变成 D1 + D2 + D3

D1  信息类别  ->  选择不同功率边界生成模式
     capability-rich / pilot+actual / current-only / history-insufficient
                         |
D2  EV power boundary -> EMS budget-correction allowed interval -> clip(requested_delta)
                         |
D3  protective state -> measured response touches boundary persistently -> permission recovery

D1 的价值在于不假装所有车辆都具备同样的信息；D2 的结构性差异在于边界不直接作为桩口 setpoint，而是作用于 EMS 对 EV 预算修正动作的权限范围；D3 则试图解决“保护不能永久保守”的问题：通过车辆实测响应恢复更高权限。Prior-art 检索显示各单模块都不新，但 D1+D2+D3 的组合仍存在一个窄的可争取空间，因此 Patent Gate2 给出 NARROW CONDITIONAL GO。

# 7. 关键实验与证据链：R1 → P1 → Gate2 → P2 → P2.1A

## 7.1 K1 / E1-Lite / E3-Lite：确认“问题存在”，但不等于专利成立

K1 阶段的积极结果非常真实：Caltech 与 JPL 都存在明显的响应差事件，说明 EMS/额定可执行假设与车辆真实行为之间的偏差不是极小尾部现象；E3-Lite 也显示站级调整机会不是完全没有。这一步的意义是确认“问题值得研究”，而不是确认“我们的解决方案有专利性”。

| 指标 | Caltech | JPL / 其他 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 事件率 | 约 45.9% | 约 48.9% | 问题强度高，且两池方向一致。 |
| Caltech 中位功率差 | 约 1.83 kW | - | 相对工作功率占比高。 |
| E3 最强基线后机会率 | 约 17.7% | - | 仍存在有界修正机会。 |
| 日修正能量中位 | 约 3.62% | JPL 约 3.21% | 价值链有量级，但不是技术效果证明。 |

这一阶段也暴露了第一类风险：重分配域 prior art 非常拥挤。因此“差值给谁”不再作为核心发明，后续只讨论“车辆能否被当成某个可执行负荷、EMS 对它应有多大修正权限”。

## 7.2 A5 / R1：找到相关性，但 broad claim 已开始塌缩

A5 中 recent_var 的一致方向一度令人乐观，但同期 opportunity 层的交互变量方向并不单一，R1 Caltech E1/E3 还出现集中/零 overlap 等现象，说明“高响应证据→高重分配机会→系统收益”的宽链条并不稳。项目因此没有直接进入完整站级闭环，而是把主问题收缩到保护机制。

## 7.3 P1：第一次正式 No-Go，砍掉 recent_var 状态锚点

P1 是本项目第一个真正意义上的 formal kill：recent_var / variance 三态没有按冻结要求形成可复现的核心状态机制。关键处置不是“换一个 variance 阈值”，而是把它从独权核心删除。P1 之后，Claim Surgery v1 只保留“信息条件/历史充分性→边界模式→保护/恢复”架构。

## 7.4 Patent Gate 2：为什么仍然没有立刻 No-Go

P1 失败后，项目没有立即结束，是因为剩余架构并不依赖 recent_var。Patent Gate 2 对 prior art 做了两轮纵深元素拆解：ACN 族已经包含 observation→conservative constraint→scheduling constraint→feasibility relaxation；ChargePoint、Siemens、Porsche 等也覆盖 history limit、optimizer boundary、故障驱动 dynamic/static load management。结论是单模块几乎全部拥挤，但未直接命中“信息类别选择边界模式 + 边界约束预算修正权限 + 实测响应恢复该权限”的完全同构闭环，因此给出 NARROW CONDITIONAL GO。

Gate2 的真实含义

这不是“已经有专利性”，而是“还有一个窄组合值得做一次机制验证和强 falsification”。如果 D3 无法证明自己不是普通 rolling/history heuristic，这个窄空间就会消失。

## 7.5 P2：机制成功，但技术效果仍未证明

P2 是一个很容易被误读的阶段。它的正式结果确实是 SUCCESS / NARROW GO：K1/K2/K3 全过，M1=1.0、M2=1.0、M4=0.0，JPL test 中 1,060 个不同会话出现完整 natural recovery，且 PROTECTIVE 与 NORMAL 在 72,067 cycles 上导致不同最终动作；37.7% candidate action 被实际 clip。它排除了“只是状态标签变了但控制动作没变”的空机制。

但 P2 的 requested_delta 是冻结的外生 conformance probe，不是真实 EMS 历史请求。因此 P2 只能证明：如果 EMS 有一个预算修正请求，这个 gate 能根据自然车辆响应改变允许范围，而且允许范围变化会改变最终动作。P2 没有证明真实车辆会执行更高的 upward correction，也没有证明站级收益、PV 消纳或 BESS 补偿改善。

| P2 证据 | 正式结果 | 可说 | 不可说 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | K1/M1 PASS | 信息类别可机械映射到边界模式 | 该映射优于所有传统方案 |
| D2 | K2/M2 PASS；clip 生效 | 预算修正 allowed interval 的 controller mechanism 可实现 | D2 已独立产生站级技术效果 |
| D3 | 1,060 natural complete sessions | protective→normal 机制与动作变化真实出现 | boundary contact 已被证明是有效能力证据 |
| 系统效果 | 未验证 | - | BESS 补偿降低、PV 消纳提高、经济收益提高 |

## 7.6 P2.1A：为什么必须再做一次“杀发明核”实验

P2 最大未决问题是：D3 的 recovery condition——actual >= 0.95×Q95 protective_bound 连续 3 cycles——会不会只是在给“近期功率维持在高位/rolling max 附近”换一个复杂说法？如果是，那么 D3 虽然能运行，却缺少足够特殊的技术贡献。

因此 P2.1A 不再追求“更多成功案例”，而是把最强简单解释做成正式 baseline，并把 PASS 设计成非常苛刻的 6 条同时成立。尤其 B2 被定义为 rolling median/max 的 max functional，避免只挑弱 rolling comparator。

# 8. P2.1A Formal FAIL 的技术解释

## 8.1 数据充分性不是问题

Step-0 显示 eligible M3 segments=14,227，B0-B4 各方法的 trigger distinct sessions 均超过 11,000，远高于冻结门槛 30。这意味着最终 c6 失败不能用“样本太少”解释。

| 指标 | 正式值 | 门槛 |
| --- | --- | --- |
| eligible M3 segments | 14,227 | >=100 |
| B0 trigger sessions | 13,840 | >=30 |
| B1 | 13,873 | >=30 |
| B2a | 13,855 | >=30 |
| B2b | 11,530 | >=30 |
| B3 | 13,874 | >=30 |
| B4 | 13,846 | >=30 |

## 8.2 Point metrics：D3 不是“完全没信号”

| Method | 定义 | gain | coverage | latency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | D3 original: 0.95×Q95 boundary, 3 cycles | 0.907692 | 0.991425 | 7 |
| B1 | simple persistence | 0.837918 | 0.999157 | 5 |
| B2a | rolling median | 0.875097 | 0.997751 | 5 |
| B2b | rolling max | 0.904635 | 0.820342 | 12 |
| B3 | random matched | 0.656568 | 1.000000 | 94 |
| B4 | lag(1) null | 0.888046 | 0.991987 | 7 |

B0 明显高于 B1 和 B3，也高于 B4；coverage 近 99%，latency 也没有拖到很晚。这说明 D3 并不是“随机”或“只要功率稳定三分钟”那么简单。

## 8.3 真正失败点：最强 rolling baseline B2b

最强 rolling comparator 是 B2b rolling max，gain=0.904635，与 B0=0.907692 几乎持平。全样本点差仍为 +0.003057，但 session-cluster bootstrap 95%CI=[-0.003236,+0.009249]，跨过 0。预冻结规则要求 CI 下界严格 >0，因此不能宣称 Q95 protective-bound trigger 相对最强 rolling family 有稳定的正增量辨识力。

严谨表述

不能把结果写成“Q95 与 rolling-max 完全等价”或“真实效应为 0”。正确说法是：在冻结 JPL-train 域、冻结 outcome/functional/bootstrap 下，未能证明 Q95 protective-bound trigger 相对最强 rolling baseline 具有严格正的增量辨识力。对专利 Gate 而言，这已经足够构成 FAIL。

## 8.4 六条件 Gate 的最终判定

| 条件 | 冻结规则 | 正式数值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| c1 | CI_lower Δ(B1) > 0 | [0.064150, 0.075163] | PASS |
| c2 | CI_lower Δ(B3) > 0 | [0.242773, 0.259714] | PASS |
| c3 | gain(B0) > gain(B4) | 0.907692 > 0.888046 | PASS |
| c4 | coverage(B0) >= 0.8×coverage(B1) | 0.991425 >= 0.799325 | PASS |
| c5 | latency(B0) <= latency(B1)+3 | 7 <= 8 | PASS |
| c6 | CI_lower Δ(B2) > 0 | [-0.003236, 0.009249] | FAIL |

协议在 outcome 暴露前已经冻结“PASS=6 条全部成立；FAIL=任一不成立”。因此不存在“5/6 已经很好，可以算 conditional pass”的分支。formal sentinel 已从 UNCONSUMED→RUNNING→CONSUMED，formal_verdict=FAIL，结果永久消费。

# 9. 为什么 5/6 PASS 仍必须 Project No-Go

从纯算法角度看，5/6 PASS 甚至可以被描述成一个表现不错的 heuristic。但本项目的目标不是发表一个预测算法，而是决定是否值得继续围绕 D1+D2+D3 投入专利资源。专利主线需要的不只是“B0 有用”，而是“B0 中与 protective boundary 绑定的机制有足够不可替代的技术贡献”。

c1/c2/c3/c4/c5 证明 D3 有真实预测信号、不是随机、不是简单 persistence、没有通过极低 coverage/极晚 latency 换 precision；c6 则专门负责回答“Q95 protective-bound 这层结构是否比最强 rolling heuristic 多出了稳定价值”。这一条失败，意味着我们无法把 D3 的特殊 recovery 逻辑当成主专利差异化责任。

更重要的是，Gate2 已经告诉我们 D1、D2、history-based boundary、constraint、load management 等单模块都很拥挤。原来之所以仍然值得投入，就是因为 D1+D2+D3 的组合可能形成窄空间。如果现在把 D3 的特殊性降掉，剩余的 D1+D2 就回到 prior-art 高压区。

Patent Gate2 逻辑：
  单模块 crowded  ->  只有 D1 + D2 + D3 组合值得继续

P2.1A 结果：
  D3 有信号，但未证明超过 strongest rolling baseline 的严格增量

因此：
  组合中承担“额外特殊性”的核心不足 -> 当前 Filing Candidate 不再值得继续加码

# 10. 专利方向处置矩阵：关闭、保留、禁止与 residual question

| 对象 | 原计划角色 | 最终处置 | 后续允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 信息类别→边界模式 | 独权核心入口 | 保留技术资产；不单独视为强专利点 | 可作为 residual D1+D2 检索中的要素；可用于产品设计。 |
| D2 boundary→budget-correction allowed interval | 独权结构性差异 | 保留 C 级 controller mechanism | 允许代理师做 element mapping；不得宣称独立技术效果已证明。 |
| D3 response-driven permission recovery | 独权关键差异化/恢复闭环 | NO-GO；退出主独权 | 仅归档为 mechanism + predictive signal；不得在当前暴露数据上调参救援。 |
| Claim 1 十步动作链 | 主独立权利要求骨架 | 归档，不进入当前 filing | 保留为历史技术交底；如未来完全新证据/新发明重启，重新版本化。 |
| P-004 active bounded correction | 弱从属/价值链 | 维持 D，搁置 | 无新闭环证据前不主张。 |
| PV/BESS/经济收益 | 潜在场站技术效果 | 禁止外推 | 除非未来独立闭环实验直接验证。 |
| P2.1B | 验证 full-chain closed-loop effect | 不运行 | A FAIL 已触发协议停止。 |
| P3 | 更大规模/后续实验 | 不启动 | 当前主线关闭。 |

## 10.1 D1+D2 residual question

理论上仍存在一个比当前主线更窄的 residual question：不依赖 D3，只主张“依据可获得充电信息类别选择边界生成方式，并将车辆功率边界转换为 EMS 对车辆预算修正动作的允许区间”。这一方向不能由当前实验自动判定为绝对不可能，但也不值得再进入工程实验。原因是 prior art 已显示 boundary/constraint/scheduling/permission 相关 primitive 高拥挤，而 D2 目前只有机制证据，没有独立效果证据。

因此若还想利用已有成果，唯一合理做法是：给专利代理师一个严格预算上限，做一次 element-by-element residual search。只有代理师能指出 D1+D2 在 ACN/ChargePoint/Siemens/Porsche 等组合之外存在清晰、可写独权的缺口，才考虑另立新项目；否则直接关闭。

# 11. 两周投入的价值与代价：哪些做对了，哪些可以更早止损

最终 No-Go 当然意味着这两周没有转化成一个可以直接申请的主专利，这个结果本身就是机会成本，不能用“负结果也很有价值”简单带过。需要更具体地区分：哪些投入是为了得到可信结论不可避免，哪些在下一次项目中确实可以压缩。

## 11.1 做对的部分

没有因为早期 E1/E3 数字漂亮就直接写专利。早期数据只被当作问题/机会证据，后续仍经过 P1、prior-art Gate、P2、P2.1A。

P1 formal 失败后没有救 recent_var，而是删除核心变量；这避免把一个不可复现的状态分类器带进最终 claim。

P2 成功后没有把 conformance probe 冒充真实 EMS request，也没有声称 PV/BESS/经济收益。证据等级纪律有效。

P2.1A 使用了比普通探索更强的 adversarial baselines，尤其 B2 rolling family，最终确实发挥了“杀发明核”的作用。

sentinel / frozen protocol / implementation SHA / Step-0 isolation 使最终 FAIL 可审计、不可选择性重跑。

最重要的是，在进入 P2.1B、P3、正式专利撰写/法律检索/更多工程投入之前停止了主线。

## 11.2 可以更早止损的部分

本项目也存在明显可以优化的路径。第一，最强简单 baseline（尤其 rolling max）应该在 M3/D3 原型一形成时就作为“cheap kill test”进入，而不是等 P2 机制工程和完整 Claim Surgery 之后才成为正式 c6。最终杀掉项目的不是复杂闭环，而是一个非常简单的 rolling-max comparator。下一次应把“能否打赢最强简单解释”前置到任何复杂控制实现之前。

第二，数据可识别性检查应该更早成为硬 Gate。ACN 缺少真实 EMS request、BMS capability truth 与 upward counterfactual，这意味着只靠该数据不可能直接验证 D2/D3 的核心技术效果。虽然项目后续正确地把 P2 定义为 mechanism evidence、把 P2.1B 设计成 SIL，但如果一开始就把“数据能证明到哪一层”画成硬证据上限，可能会更早决定是否值得继续围绕 patentability 而不是 mechanism engineering 投入。

第三，治理工程在后半段占用了较多时间：protocol v1.0→v1.3、implementation review #1~#6、lock/manifest/report closure 都提高了结果可信度，但其中一部分复杂度是因为 decisive falsification 来得偏晚。更优顺序应是：最小候选发明核→最强廉价 baseline→如果 survives，再升级到完整 one-shot governance。

第四，prior-art element mapping 应进一步前置到候选动作链刚形成时。Gate2 已经把“单模块全拥挤”说得很清楚；在这种情况下，组合中的每一个新差异化要素都应该先通过极低成本 falsification，再允许进入详细实现。

| 复盘问题 | 本次实际做法 | 下次推荐 |
| --- | --- | --- |
| 最强简单 baseline 何时加入？ | P2.1A 才成为 formal kill gate | 候选发明核出现当天即跑 cheap adversarial test |
| 数据证据上限何时冻结？ | 逐步在 P2/P2.1 中收紧 | 项目第 1~2 天就画“可观测/不可识别”矩阵 |
| prior art 何时做 element mapping？ | P1 后 Gate2 深挖 | 最初 K1 有信号后立即做高风险邻近元素对照 |
| 完整 governance 何时投入？ | falsification 前投入较多 | 先 cheap kill；survive 后再 freeze/sentinel/one-shot |
| 什么时候停止？ | P2.1A c6 FAIL 后立即停止 | 保持不变，这是本次最正确的部分 |

# 12. 可复用资产清单

主专利线 No-Go 不等于仓库没有可复用价值。以下资产应该保留并标注“来自已关闭主线”，以后用于产品、研究或新专利方向时必须区分其证据等级。

| 资产类别 | 可复用内容 | 使用注意 |
| --- | --- | --- |
| 数据工程 | ACN-Data-Static 本地数据、站点清洗、current-only / pilot 字段覆盖、matched splits | 保持原始数据 provenance；不要把 P2/P2.1 consumed test 用于新阈值选择。 |
| D1 模块 | 信息类别/precedence 穷尽映射、M1/M2/M3/M4 逻辑 | 可用于产品 fallback 设计；专利性需另行检索。 |
| D2 模块 | allowed budget-correction interval / clip / disposition | 已证明 controller mechanism；未证明独立效果。 |
| D3 模块 | state machine、one-way recovery、自然 trace 分析 | 只能作为工程 heuristic/研究资产；当前专利核心 No-Go。 |
| P2 结果 | 1,060 natural complete sessions；72,067 PROTECTIVE/NORMAL 动作差异 | 保留机制证据；不得跨级写性能效果。 |
| Falsification 框架 | 统一 risk set、adversarial baseline、cluster bootstrap、B2 functional | 高度可复用到未来专利 pre-experiment。 |
| 治理框架 | protocol freeze、sentinel、impl SHA、Step-0 isolation、artifact hashing | 建议抽成项目模板，减少下次手工 closure 成本。 |
| Prior-art map | ACN / ChargePoint / Siemens / Porsche 等元素风险 | 仅内部工程检索，不等同法律意见；未来申请需代理师更新检索。 |
| Claim Surgery 记录 | 从宽 claim 到 10 步动作链的演化 | 作为“哪些表述证据不足”的反例库。 |

# 13. 后续唯一建议路径与重启条件

## 13.1 当前立即动作

1.  把当前主线状态在项目 README / project status 中明确冻结为 PROJECT NO-GO；链接 formal evidence b84f89c... 与本处置报告。

2.  P2.1B、P3 标记为 NOT ENTERED / CANCELLED，不继续开发。

3.  禁止在当前 P2.1A 已暴露的 JPL train eligible risk set 上调整 Q95、0.95、3-cycle、W、rolling window、Y threshold 后重新声称验证。

4.  保留所有 formal artifacts、manifest、sentinel、trigger table、bootstrap、诊断图，避免未来出现“当时为什么停”的争议。

5.  如仍希望榨取 residual patent value，只做一次 D1+D2 代理师 element-mapping，设置明确预算/时间盒；无清晰 claim gap 即关闭。

## 13.2 什么情况下可以真正“重启”D3 类方向

重启必须是新发明/新证据项目，而不是对当前失败规则的参数修补。至少应出现以下一种实质变化：

获得新的物理信息源：真实 pilot limit、BMS capability、SOC/remaining demand、charger internal limit、车辆端可执行功率上限等，使恢复依据不再只来自 rolling actual history。

获得真实 EMS request→command→vehicle response 的闭环日志，可以直接识别“权限提升后是否可执行”，而不是仅看未来功率持续性代理。

设计安全、可控的主动 probing/response experiment，使能力证据来自可识别刺激-响应，而不是被动历史自相关。

出现新的、独立 untouched cohort / 新站点，且在协议冻结前已经定义新发明核和最强 adversarial baselines。

代理师先确认新的要素组合确实绕开现有高风险 prior art，再开始工程实现。

不构成重启的事情

把 Q95 改成 Q90、把 0.95 改成 0.92、把 3 cycles 改成 4/5、把 window 15 改成 20、换 Y 的 W 或阈值、删掉 B2b、只在某个站点/月上挑成功结果——这些都属于 post-hoc rescue，不是新发明。

# 14. 最终项目关闭结论

这两周的路径从“问题看起来很强”走到了“专利主线必须停止”，中间经历了多次看似反复的 Go/No-Go：K1 Go、P1 No-Go、Gate2 Narrow Conditional Go、P2 Narrow Go、P2.1A Formal Fail。它们并不矛盾，因为每个 Gate 回答的是不同层次问题：问题是否存在、某个状态变量是否可复现、组合是否还有 prior-art 空间、机制是否能运行、关键发明核是否真的优于最强简单解释。

最终 c6 的意义，是把最后一个最容易被自我说服的空间堵住了：B0 的确表现很好，但只比 rolling-max 高约 0.3 个百分点，且 95%CI 跨 0。对于一般 heuristic，这可能值得继续优化；对于一个单模块已经高拥挤、只能靠窄组合争取专利空间的项目，这个结果不足以支持继续投入。

因此本报告的处置不是“再观察”，而是正式关闭当前主线。真正应该带到下一个项目中的，不是 D3 参数，而是这套判断纪律：先把数据证据上限、最强简单 baseline、prior-art 最近邻和 kill criterion 放到最前面；只有 survive 这些低成本挑战后，才进入完整实现、闭环仿真与专利申请。

最终签字结论

P2.1A Formal Outcome = FAIL；D3 = NO-GO；D1+D2+D3 Filing Candidate = PROJECT NO-GO；P2.1B = NOT ENTERED；P3 = CLOSED/HOLD。D2 的 controller mechanism 与项目工程资产保留，但不构成当前主专利线继续投入的理由。

# 附录 A. 关键 Commit / Protocol / Sentinel 审计索引

| ID | Commit/Blob | 日期 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | bfe2c05976d6... | 2026-08-06 | K1 / E1-Lite / E3-Lite Go；响应差与机会强度确认 |
| A-02 | a827df3493b1... | 2026-08-10 | A5 单次正式运行；recent_var 为唯一跨 split 方向一致 hypothesis 特征 |
| A-03 | 491bd22b3f89... | 2026-08-11 | P1 Patent Gate NO-GO；recent_var 状态锚点退出核心 |
| A-04 | aeee71b95e25... | 2026-08-11 | Patent Gate2 FINAL = NARROW CONDITIONAL GO / HOLD P2 |
| A-05 | aa652b5fe4af... | 2026-08-11 | P2 Patent Gate = SUCCESS / NARROW GO；Claim Surgery v2 |
| A-06 | fa6239d5947f... | 2026-08-12 | P2.0.1 governance cleanup；tech disclosure 对齐 D1/D2/D3 |
| A-07 | 293ca11cbcf... | 2026-08-12 | P2.1 v1.3 FREEZE-READY / final closure |
| A-08 | 7f09148b09f1... | - | P2.1 frozen protocol blob SHA（权威科学协议） |
| A-09 | 141a2a1535fa... | 2026-08-12 | P2.1A initial implementation |
| A-10 | 0c385bbf947e... | 2026-08-12 | Implementation review #1 blockers closure |
| A-11 | 775b1ee5a9fb... | 2026-08-12 | Lock/Step0 evidence path + dependency manifest closure |
| A-12 | 57cab93cac12... | 2026-08-12 | X3 re-lock loophole closure |
| A-13 | c8ad6ea83d43... | 2026-08-12 | Formal diagnostics implementation |
| A-14 | ddfb6557118d... | 2026-08-12 | Final report-level closure；implementation freeze SHA |
| A-15 | e8a58c4c7e96... | 2026-08-13 | Implementation lock evidence commit |
| A-16 | c59559e87d25... | 2026-08-13 | Step-0 evidence；DATA SUFFICIENT |
| A-17 | b84f89c7dda8... | 2026-08-13 | One-shot formal evidence；verdict FAIL；sentinel CONSUMED |

关键证据文件路径（仓库内）

patent_preexperiment/reports/patent_definition/tech_disclosure.md

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2/P2_patent_gate.md

patent_preexperiment/reports/patent_definition/phase3_p2_1_preregistration_v1.3.md

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_sentinel.json

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_summary.json

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/P2_1A_outcome_report.md

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_bootstrap_deltas.npz

patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_trigger_table.parquet

# 附录 B. P2.1A 六条件 Gate 与正式数值

冻结协议：phase3_p2_1_preregistration_v1.3；protocol blob = 7f09148b09f10b3a2ef89264e2031e3a5eca28a6。正式实现 SHA = ddfb6557118d36a6e7fd8bc5c99cc3bfdfe7406f；formal code SHA = c59559e87d251eb8aba8f049443e7891f17e97e7；formal evidence = b84f89c7dda8f170e5d4e696d1601fdf7eaaa4f4。

| 统计量 | Point / CI | 判定 |
| --- | --- | --- |
| gain(B0) | 0.907692 | - |
| gain(B1) | 0.837918 | - |
| gain(B2a) | 0.875097 | - |
| gain(B2b) | 0.904635 | best rolling |
| gain(B3) | 0.656568 | - |
| gain(B4) | 0.888046 | - |
| Δ(B1) | 0.069775；95%CI [0.064150, 0.075163] | PASS |
| Δ(B3) | 0.251124；95%CI [0.242773, 0.259714] | PASS |
| Δ(B2) | 0.003057；95%CI [-0.003236, 0.009249] | FAIL |

Formal diagnostics：station/month strata=3,120；worst B0 stratum=station 1-1-191-806 / 2019-05，n=24，gain=0.625；B0/Y=0 failure cases available=1,302，稳定选取 20 个，requirement_met=true，无 diagnostic shortfall。

# 附录 C. 原 Claim 1 十步动作链及处置状态

1.  获取充电对象当前可获得信息及实际响应时序。

2.  确定信息类别（capability / pilot+actual / current-only / history-insufficient）。

3.  根据信息类别选择对应功率边界生成方式。

4.  生成 EV 功率边界；M3 使用历史保护边界，M4 conservative fallback/LOCKED。

5.  根据边界形成 EV 功率预算修正动作的允许区间。

6.  将 EMS 请求的预算修正量限制在允许区间内。

7.  持续获取车辆实际响应，保持因果性。

8.  判断实际响应是否满足预定边界接触条件。

9.  条件满足时，在 boundary mode 不变的情况下单向提高预算修正允许权限。

10.  后续 EMS 预算修正按提高后的允许区间执行。

处置：步骤 3 + 5/6 + 8/9 原构成 D1→D2→D3 核心组合。P2 证明该链机制可实现；P2.1A 对第 8/9 步 D3 的“特殊性”进行 falsification，最终 c6 FAIL。因此本十步链作为当前主独权骨架归档，不进入当前 filing。

# 附录 D. 术语与证据等级

| 术语 | 本报告含义 |
| --- | --- |
| Mechanism evidence | 证明动作链、状态机、allowed interval、clip 等按定义运行；不等于技术效果。 |
| Performance / technical-effect evidence | 证明相对 baseline 在闭环物理/控制指标上产生预设优越或非劣效果。 |
| C 级证据 | 机制/中等支持，可用于技术交底但不可跳级为完整技术效果。 |
| D 级证据 | 假设/机会/未验证，不得在正式专利中表述为已证明。 |
| NARROW GO | 只允许围绕明确收窄组合继续下一 Gate，不等于 Filing Go。 |
| Formal FAIL | 按 preregistered 穷尽规则判定；不能因“接近”改成 conditional pass。 |
| Residual search | 主工程线关闭后，仅由代理师低成本确认剩余 D1+D2 是否存在法律 claim gap。 |